三、關於經營管理者：

(一)確保財務永續：

- 燃氣採購部分

- 因目前全臺天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬中油公司擁有，且其為國內唯一天然氣供應商，本公司發電用所需天然氣皆由中油公司供應。

- 採購價格均為中油公司公告牌價為基礎，因牌價已受管制，故已具管控採購成本之效果。為進一步節省相關燃料支出，本公司持續透過顧問公司提供之天然氣市場報告，蒐集亞太地區LNG市場現貨採購及成交價格等市場資訊，掌握國際供需狀況與價格走勢。

- 燃煤採購部分

本公司燃煤採購策略以長約為主，現貨為輔，長約數量有±20％的買方選擇權，可視市場的變化機動調整長約與現貨採購比例，以抑低燃煤採購支出。此外，配合市場變化，選擇對採購成本有利之時機進場，分散價格風險，並積極邀請新供應商參與燃煤標案，持續抑低燃煤採購支出。

- 合理管控資本支出

- 逐年檢討全公司資本支出規模及資源分配優先順序。

- 落實工程預算節約措施：每年6月及12月清查標餘款及施工期間利息剩餘數，即時公告一般建築及設備計畫節餘款情形。截至113年底止，專案計畫標餘款收回510億元；專案計畫施工期間利息剩餘數收回49億元。

- 爭取電價合理反映經營成本

- 經濟部已依電業法訂定公用售電業電價費率計算公式與調整機制，並於106年11月6日完成公告程序，依其規定，電價每年檢討2次，原則每年4月及10月檢討調整電價，並由經濟部召開電價費率審議會，審定電價費率及其調幅。

- 考量近期國際燃料價格雖有回跌，但相較俄烏戰爭前仍屬高檔，審議會秉持反映成本、照顧民生、穩定物價及兼顧產業競爭力等原則，於113年4月決議調整平均電價11％，10月決議民生電價凍漲，產業用電平均調整12.1％，調整後平均電價為3.7556元/度。因國際燃料價格受地緣政治風險影響甚鉅，未來將持續觀察燃料價格走勢，由審議會考量各項因素後，審慎評估電價調整事宜。

- 加強財務管理，提高公司資產使用效益

- 被占土地之清理及收回

本公司對於被占土地均積極催討收回，如催討無效，則提起訴訟或研議採出租、出售等方式處理。自93年起列管之16.89公頃，經積極清理結果，已於112年2月全數處理結案。嗣於112年底辦理複丈鑑界清查，新增被占土地面積約3,497.88㎡（約2,519.95㎡遭墳墓占用、其餘977.93㎡屬鄰地越界建築），截至113年底尚餘3,134.32㎡之被占土地，本公司將賡續積極處理。

- 加速清理不適用或閒置不再使用之資產

113年度出售及產權換出土地共59筆，面積5,938.17㎡，出售價款計1億5,375萬4,996元。

- 創造多元穩定業外收益

本公司持續運用本業資源及技術積極推動多角化事業，並配合政府政策透過轉投資方式開發綠能相關事業，113年度本公司多角化事業收益共37.33億元。

- 妥善處理核四資產及撙節後端支出

- 有關核四資產刻正進行轉型規劃，並參考國際案例持續研擬財務因應方案，朝「資產價值極大化、損失最小化」目標努力。

- 依照經濟部核定之核能後端營運總費用，確實做好預算管控並努力撙節經費，並持續納入最新科技發展與國際實務經驗，增進工作效率與減少支出，確保在安全的最高原則下，如質如期完成後端工作。

(二)	提升人力價值：

- 精進人力規劃，多元羅致人才

- 113年度預算員額數3萬1,203名，實有員工人數2萬9,139名，確實盤點員工核心能力，掌握人才缺口，提前規劃人才類別，並運用多元管道，網羅所需電業人才，以因應轉型挑戰。

- 配合能源轉型及淨零趨勢，113年度依據專業人才需求新增大學及研究所獎學金甄選類科，如：生物多樣性、氫能電化學、輸儲應用、綠能氣象及再生能源預測等類科，以羅致所需之前瞻性技術人才。

- 活化人力運用效能，合理管控成本

- 為強化各級主管人才之工作歷練，由各單位針對個人能力、專長、發展潛能及未來職能需求與缺口等綜合考量，計畫性實施輪調，從實務歷練增進儲備人才各項專業、領導、溝通與管理等能力，以因應內外環境之挑戰，並達訓育合一之目的，112年底基中階主管人數共4,855名，113年度基中階主管輪調達1,798人次，輪調比例計37.04％。

- 為合理管控用人費用支出，分別從預算編列(低於前3年度平均用人費率)、落實責任中心制度、合理管控加班費與加給津貼，以及加強人力運用等方面進行管控，以提升用人成本效益。

| 113年 法定用人費預算 | 113年實績 (內含之績效獎金係提列數) | 用人費率 |
| --- | --- | --- |
| 36,038,462千元 | 35,631,300千元 | 4.19％ |

註：用人費及用人費率均未包含退休及卹償金、資遣費。

- 經落實各項用人費控管措施，本公司業務雖仍持續成長，惟用人費率仍控制在合理範圍內(詳如下表)：

| 年度別 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人費率 | 5.31％ | 5.08％ | 4.32％ | 4.19％ |

註：用人費率未含退休及卹償金、資遣費。

- 落實技術傳承，強化專業訓練

- 為落實電力核心技術及經驗傳承，各單位除教授電力專業知識以傳承核心技術外，另以建置工作訓練手冊及工作教學影片等方式，保留核心知識與技術，同時倡導企業核心價值及型塑組織文化，提升人員對公司的向心力及歸屬感。

- 為使新進人員培養專業知識與技能、建立良好之工作態度、加強對企業倫理法則之認知，設置導師制度，遴選績效優良、學養俱佳、敬業樂群、並具輔導熱忱及足堪新進人員表帥之同仁擔任導師，同時提供導師專業訓練以輔導新進人員，期達成台電一家之企業文化，113年度辦理3場次「導師訓練課程及分享座談會」。

- 為培育核心技術人才及提升人力素質，依人才培訓體系於訓練所及各訓練中心開辦在職專業及養成訓練班，113年度開辦各類訓練班共計500班。

- 113年度派員出國人數計有開會82人、考察2人、洽公42人、實習82人、海外承攬3人及駐外工作7人，合計218人。

- 積極推廣證照制度，提升技術能力，輔導員工取得與工作相關之各種證照，113年度計有5,323人次取得各項證照。

- 持續充實「台電網路學院」課程17類達1,411門，並設置行動學習APP，相容行動載具，支援平板及智慧型手機，提供員工更具彈性且便捷之學習環境。

- 辦理評鑑中心(AC)才能發展活動3班次，共90位中階人員完成測評，再依前項測評之管理職能弱項開辦2班管理職能培訓班，以強化開拓創新、跨域治理等2項職能，共69位完成參訓。

- 113年底規劃並進行高階人才評鑑與培育精進之前置作業，旨在114年全面轉型為線上管理職能評測，並依據80位高階人員管理職能評測結果建立本公司專屬管理職能常模，以有效掌握電力產業人才發展指標，期提升員工績效及傳承核心管理能力，強化企業競爭力。

- 建立信賴溝通，營造友善職場

- 落實「員工協助方案實施要點」，113年度推動25個員工協助方案，營造整體健康環境。

- 建立勞資雙方溝通機制，召開各項勞資溝通會議及說明會，113年度辦理46場次，強化共識凝聚員工向心力。

(三)落實職業安全：

- 應用科技輔助工安管理

- 移動式工地即時影像系統(CCTV)攝影機設置路數達約700路，透過對風險較高工程進行即時關懷及輔導，防止人為疏失所導致事故，進而強化作業環境安全。

- 辦理CCTV人工智慧影像辨識工安管理系統採購，於既有CCTV導入結合AI影像辨識技術，主動偵測缺失發出警示，達到工安智慧監控管理。

- 落實各層級之職安管理及關懷照顧

- 妥善規劃健康管理，增進員工身心健康及關懷照顧

- 配合勞工健康保護規則之修訂，僱用護理人員共51個單位，聘僱特約醫護人員辦理臨廠健康服務共67個單位，以促進員工身心健康及關懷照顧。

- 全公司員工健康管理場次統計共約1,124場次。

- 各單位依工作特性規劃舉辦各項安全衛生教育訓練共計4,213班。

- 因應各單位需求，委託外界訓練機構辦理各項工安法定訓練，以符合法令規定，共計3,131人參訓。

- 辦理防止火災爆炸安全設備功能查核作業計40個附屬單位，並追蹤其缺失改善完成，以提高人員及設備安全。

- 配合危險性機械及設備使用單位之現場需求辦理定期檢查，113年度預估執行危險性機械及設備之定期檢查共計1,394座。

- 辦理安全衛生、機動、例假日、夜間、星級評定、事故專案、邀請第三方專家學者工安查核、運用CCTV辦理工地即時關懷及年度績效查證共計410梯次。

- 抽查各單位承攬商違反契約安全衛生規定違規講習辦理情形，每月1單位，共計12單位。

- 召開職業安全衛生委員會議計5場次、工安業務檢討會議計2場次。

- 配合勞動部及縣市政府辦理職安宣導活動及座談會共計3場次。

- 輔導24個單位(含人員)參加勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」、  勞動部「推行職業安全衛生優良單位及人員」、經濟部「所屬事業職安楷模選拔」及衛生福利部「績優健康職場選拔」，共計16個單位(含人員)獲獎。

(四)深化社會責任：

- 深化社會關懷活動，持續辦理多項公益計畫及公益活動

- 希望種子計畫：本公司自94年以來，每年約提供75個暑期工讀機會，讓設籍於台東、花蓮及屏東的清寒原住民大專生返鄉工讀，113年活動觸及大專生58人及服務學童350人，提供學生自我實現和成長的機會，更強化與家鄉的連結。

- 火金姑兒童閱讀計畫：本公司自96年以來，在花東地區成立多處兒童課輔班，透過品格教育、行動書車、暑期閱讀營及火金姑大會等活動，幫助偏鄉國小弱勢學童提升知識技能及成長，113年共計服務約3,900人次。

- 為愛發光銀髮關懷活動：自94年以來，台電電廠或營業區處每年於年節前後邀請獨居老人圍爐用餐，並安排採買年貨及幸福宅配。113年1月25日本公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手舉辦圍爐，計有131位長輩共赴盛會，全台各單位皆同步安排歲末關懷活動，共計服務5,000餘位長輩。

- 睦鄰工作：依據本公司「促進電力發展營運協助金執行要點」及經濟部依電業法訂定之「電力開發協助金運用與監督管理辦法」規定，113年度促協金及電協金實績2,933,074千元（其中費用支出2,361,386千元，資本支出571,688千元），主要係補助地方政府辦理、或受理專案申請辦理公共建設、生活扶助、公益及社福活動等。

- 舉辦其他公益活動

- 參與「科文双融X江賢二《RE：江賢二》美學公益觀展計畫」，認購票券邀請「腦性麻痺協會」及「臺北市大同老人服務暨日間照顧中心」，以包場形式入場觀賞台灣當代藝術大師江賢二作品，以結合双融域全沉浸式體驗設計的數位影音光影展演，致力支持人文藝術與公益推廣。

- 與鄰近本公司總管理處的臺北市大安區古亭國小共同舉辦「台電大樓登高挑戰」，共有超過250名五年級學生參與，挑戰超過600個階梯、高達110公尺的「垂直馬拉松」，作為「二分之一成年禮」的考驗，本公司也出動近50名人員協助，持續致力睦鄰友好工作。

- 藉由《源》雜誌篇幅，報導關懷社會相關之鄉土人文、地理史料、民俗風情、族群、教育、生態、環保，以彰顯本公司關懷社會之熱誠。113年度報導為「花現龍井」、「西濱桃客」、「臺南肆百」、「海潮之聲」、「打狗高雄」及「東部呼吸」等專輯，以彰顯本公司關懷社會之熱誠。

- 針對年度重大議題行銷溝通，傳遞正確能源知識

- 台電自有傳播通路行銷溝通

- 於YouTube「台電影音網」頻道製播影片，內容涵蓋公司重大政策宣導、最新訊息及重要能源知識等，113年累計觀看約175萬人次。

- 於FB經營「電力粉絲團」，以圖卡形式宣導公司重大政策、最新訊息及節電、用電安全等相關知識，113年累積觸及約4,040萬人次。

- 台電官網113年累積觸及約1,180萬人次，並針對公司政策及重要議題製作多式一頁式主題網頁。

- 《台電月刊》113年淨零轉型、配電巡修、小額綠電、需量反應、電網強韌及人才培育等多元議題，共計約150則報導，每期紙本發送6,050本，網站單則最高逾1萬次點閱。另「來電聽聽」Podcast節目，將月刊精華內容轉化為聲音形式，平均每則約4,000次收聽。

- 媒體廣宣合作

- 透過電視媒體託播、論壇、雜誌及網路廣編稿等露出等形式，對外溝通公司重要議題，113年度計約30案。

- 「POWER心動力plus專題影音製播」製作3～5分鐘影音專題，於電視新聞台播出及YouTube頻道上架。全案共製播24集(平均收視率約0.75)，議題緊扣本公司業務宣導需求，電視單集觀看人數平均40萬人；YouTube上線至今網路累積觀看次數超過23.5萬，並以長尾效應持續累積中。

- 安排媒體參訪電力設施或交流訪談

為推廣公司重要電力議題與業務，除搭配各項亮點成果與工程里程碑，安排記者參訪公司電力設施；亦就公司重點業務舉辦媒體交流座談。113年共辦理7場次，媒體計有113人次參與。

- 透過電力教育溝通活動，傳遞正確能源知識

- 校園電力科普宣導活動

- 「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」：自100年開始辦理，針對幼兒園4-6歲幼童，以巡迴劇場說故事的互動方式，傳遞用電安全及節電愛地球觀念。113年至本公司北、中、南各大電廠、變電所、服務所鄰近幼兒園等辦理63場次，觸及約5,300人次。

- 「綠能科普教育與品牌展覽活動」：為推廣能源教育及電力科普知識，除配合辦理各類科普教育活動外，亦主推5場校園推廣，建立綠能教育的對話與思考，及12場綠能教育主題活動，並舉辦電幻1號所科學月，於每周末辦理各類工作坊、座談等系列活動共10場。

- 綠能科普影音製作與數位行銷

- 包含22支電力議題影音「電幻報你知」系列，透過展館平台傳遞電力知識，平均單支觀看約19,000次。另規劃12支綠能教育主題影音「電幻無處不科普」系列，由本公司專業主管或第一線同仁進行綠能知識分享。此外製作5支品牌形象影音，提升品牌知名度與好感度。

- 同時擴大本館YouTube、FB、IG及Line社群媒體數位行銷，溝通公司重大能源議題與再生能源科普，截至113年11月，YouTube粉絲數量約962人；FB粉絲數約3.8萬人，年增6,000人以上；IG粉絲數約5,400人；Line社群亦有5,500人以上的粉絲數。

- 校園電力科普通識課程合作：本公司致力傳遞正確能源知識，並主動進入校園宣導。112年9月開始與臺北市立大學合作辦理通識課程「環境變遷與永續發展」，希藉由能源轉型、電網強韌及淨零碳排等電力關鍵課題，結合永續發展作為課程主軸，提升學生能源與永續素養。本課程於臺北市大博愛校區開設，113年共計有109位學生選課。

- 瓩設計獎創意競賽：113年第24屆以「新電敢應WATT'S NEXT」為主題，本屆共觸及22所大專院校及高中職學生，總計參與人數達1,515人，總徵件數1,551件，並於松山文創園區創意空間展出得獎作品，吸引近4,500人次觀展。

- 本公司實體展示場域體驗溝通：「電幻1號所」113年度以「來Fun電」、「來充電」為品牌溝通主軸，擴散綠能教育品牌價值及深化與社會之溝通，113年度共計辦理4場Powerlab活動、電幻1號所五周年活動。於重要關係人面向，接待立法院、外交部等產官學界利害關係人，於本年度來館人次突破11萬人次/年，自109年營運至113年11月底，已逾32萬餘人參訪。

- 製作「看見台電•生態嚮豔」專刊，介紹遍布於全臺山巔水湄的生態電廠，更邀請到插畫家手繪十大電廠明星物種，印製兩千份夾冊於雜誌中擴散，並同步上架於網路平台，以呈現本公司持續維護生態成果。

- 與「2024台灣設計展-中央前瞻主題展區」合作台電專區：歷年台灣設計展總參觀人潮逾600萬人，官網超過700萬人次瀏覽。為強調本公司在產業發展及城市永續中的關鍵角色，於2024台灣設計展期間，特闢39坪台電專區，傳遞電力建設為國家與地方縣市最基礎之建設之一，強化電力建設與城市生活的關係，以獲得民眾支持並提升企業形象。

- 推動電業文化資產保存活化

- 深入電業文化資產保存

本公司於113年度辦理電業文物清查共800案、「112年水力發電前輩口述歷史訪談委託服務」成果發表論壇1場，並辦理「新店溪水力X電業文化走讀」。藉由主題式的走讀活動，邀請民眾探索電業發展之歷史紋理與對電業歷史文化之認識；利用電業文化與地方資源整合，同時保存、活絡在地資源，實現與地方共榮共好。走讀活動共辦理一日遊9場、半日遊15場，共吸引482人次參與。

- 建置「台灣電力文物典藏中心」

為完善本公司文資保存功能，並妥善保存公司級文物，歷經7年多規劃，於萬隆聯合辦公大樓4樓建置「台灣電力文物典藏中心」，並於113年1月24日舉辦開幕典禮，保存台灣電力發展史百年來近1,600件珍貴文物，係公司在電業文資保存領域向前邁進一步的重要里程碑。

- 促進電業文資共享服務

電業文物典藏網以兼具知識與趣味的調性，轉譯電業文化資產相關故事，分享本公司電業文資保存成果，讓大眾得以多元視角看待電力產業發展歷史。網站於113年1月24正式上線，設有文史叢書、冷知識、懶人包、文化路徑及文物影音等5類主題文章區，數量共61篇；另設置「文物專區」，展示文物數量共960案。期能藉由該網站建立文化資源共享環境及交流平台，帶動大眾對電業文資的興趣，進而提升「電業文物典藏」品牌識別度。

四、關於供需配合者：

(一)確保穩定供電：

- 因應政府能源轉型政策及未來減碳趨勢，本公司積極推動燃氣計畫及自建天然氣接收站，加速電廠汰舊換新並提升整體效率

- 通霄電廠更新擴建計畫(2,857.8MW)

1號機已於107年2月27日商轉；2號機已於108年5月30日商轉；3號機已於109年5月26日商轉；9號機(通霄小型氣渦輪機組)已於112年5月4日商轉；目前僅餘維護及保固等作業，預計114年12月31日計畫結束。

- 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(3,160MW)

- 「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」計畫修正案已於113年1月26日奉行政院核定通過(院臺經字第1121047226號)。

- 大潭8號機已於113年7月31日商轉；大潭9號機已於113年12月23日接受調度，預計於114年3月商轉；大潭7號機氣渦輪機7-2已於113年12月6日併聯，氣渦輪機7-1已於113年12月24日併聯，預計於114年5月商轉。

- 興達電廠燃氣機組更新改建計畫(3,900MW)

- 「1至3號機複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案」：110年1月7日開工，1號機已於113年9月30日點火、113年12月27日併聯，刻正辦理1號機併聯後試運轉測試作業，2號及3號機土建基礎、設備安裝、拉接線及管線安裝等工作，預計117年12月完工。

- 「冷卻循環水系統工程」：109年1月31日開工，1號機已於113年6月8日通水，渠道結構體已於113年8月5日完成，刻正辦理2號機水工機械及管路安裝作業等工作，預計116年10月完工。

- 「天然氣管線輸送系統工程」：109年3月9日開工，已於113年9月5日通氣至興達清管站，目前辦理通氣試驗及儀電測試作業，預計114年6月完工。

- 台中電廠新建燃氣機組計畫(2,600MW)

- 本計畫主發電設備工程已於113年9月25日1號機受電，目前正在進行各廠房結構、設備及管路安裝等工作，預計於114年10月1號機商轉及115年8月2號機商轉。

- 中油台中接收站至台中電廠輸氣管線工程，全段已於113年10月底完成氮封，後續僅餘電廠端儀電工作、部分管線保冷工作待施作。

- 協和電廠更新改建計畫(2,600MW)

本計畫環境影響評估報告書已於113年12月5日補件送環境部，預計114年1月召開第6次專案小組審查，114年3月環評大會審查通過，預估新1機121年1月商轉、新2機127年8月商轉。

- 大林電廠燃氣機組更新改建計畫(1,400MW)

本計畫冷卻循環水系統工程已於112年9月20日決標，113年1月31日召開施工前環評公開說明會，並於113年2月15日正式進場施作，主發電設備採購案招標作業目前已於113年12月10日招標公告，預計114年5月決標，2部機並預計分別於118年7月及8月商轉。

- 通霄電廠第二期更新改建計畫(3,300MW)

- 「冷卻循環水系統海底取排水管路工程」：111年9月13日開工，刻正進行取排水頭組立作業。

- 「冷卻循環水系統抽水機房及緩流池等工程」:112年4月12日開工，刻正進行南池開挖作業。

- 「海底輸氣管線工程」:於113年12月23日決標，刻正辦理施工前置作業。

- 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫(4,800～5,500MW)

A/E標於113年12月31日決標，預計120年6月第一部機商轉、121年6月第二部機商轉、122年6月第三部機商轉及123年6月第四部機商轉。

- 為確保離島地區供電穩定，本公司規劃老舊機組除役，推動新興發電計畫（如金門新增電源計畫），採油氣雙燒引擎機組，以保留低碳能源選擇，同時透過高效率污染防治設備降低發電過程之污染排放量，以達成穩定供電並有效降低碳排之目標。

- 擴大再生能源發展

113年本公司持續推動「綠能第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」及「離岸風力發電第二期計畫」等再生能源計畫，並取得台南七股二期光電、澎湖龍門、彰工4期風力風電、仁澤地熱及中港2期風力風電等5座再生能源案場電業執照。

- 持續推動水力計畫

- 全台小水力發電第一期計畫

7處廠址於113年8月22日全數商轉，於113年10月31日計畫結束。

- 萬里水力發電計畫

- 持續追蹤部落會議訴訟案發展及辦理地方溝通工作以掌握最新情形。

- 本計畫後續推動須辦理計畫修正以符合實需，另考量本計畫奉核至今已逾6年，為瞭解近年物價上漲及0403地震對本計畫造成之影響，正辦理「萬里水力發電計畫崩坍地補充調查及效益再評估技術服務工作」，重新評估工程技術及效益可行性，預計114年3月完成報告。

- 霧社水庫防淤工程計畫

- 「陸域輸泥管線工程」：112年2月7日開工，第一分期輸泥管線已於113年10月24日移交萬大發電廠，刻辦理第二分期輸泥管線、混凝土墩座及維修步道等建置工作，預計114年1月24日完工。

- 「防淤隧道暨松林堰專管工程」：113年6月12日決標，113年7月12日開工，刻辦理施工前置作業，預計113年12月下旬進場施工，119年3月13日完工。

- 石門抽蓄水力發電計畫

於113年3月12日召開補充地質調查報告審查會，依據調查結果顯示該區域之潛在地質風險高，難以憑藉工程手段克服且經濟與財務效益不佳，故建議本計畫不宜推動，於113年7月10日經濟部同意本計畫終止案。

- 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」裝置容量擴充(由350MW擴增至580MW)計畫修正案刻正陳報行政院審查中，A/E標已於113年11月決標，預計116年4月先期工程決標，118年1月主體工程決標，預計126年6月商轉。

- 強化電廠機組性能及維護能力，如期如質完成機組大修

- 依年度計畫積極辦理預計完成113年度核能、火力、水力、複循環等各電廠共85部機組（核能1部、火力11部、水力17部、複循環氣渦輪機組27部、柴油機29部）之大修及檢修(含民營)。

- 積極配合公司年度電廠大修排程計劃，降低營運成本，提升修護品質，推動「結合人力資源共同完成電廠維修作業」方案，修護處自有人力，北、中、南三處靈活調度，彈性運用，並結合電廠人力與協力商人力資源共同完成電廠大修作業，有效縮短大修工期，降低營運成本，提升競爭力。

- 運用維護管理系統(MMS)之大數據分析，強化設備運維措施與管理配套，如質如期完成機組大修。

- 核能部分

- 強化電廠機組性能並符合國際標準

分析及評估國內外核能營運技術資訊，將其中可資參考、借鏡的資訊提供給核能電廠及放射試驗室，俾提昇核能營運之安全、可靠及績效。另將國外新發生的人員作業疏失事例編成教材，提供給核能電廠及放射試驗室用以加強人員訓練，以減少類似事件的發生。

- 精進機組維護能力及排程

(A)持續執行核能發電廠處團隊治理、監督、支援、執行(Governance, Oversight, Support, and Perform, GOSP)管理模式作業，每日正副主管開會檢視各廠請修單並進行追蹤。

(B)訂定維護績效指標燈號，指標項目分為8項，即預防保養時效指標、設備維護之可靠度指標、請修單時效性指標、人員與包商電廠設備維護精進自辦訓練指標、防範異物入侵指標、發生工安及輻安事件之件數、維護基本功推動指標及大修準備之妥適性指標，其中前4項為領先指標，以先期發現維護弱點；另針對微小人因件數統計分析，以期增進人員安全、預防設備維護缺失之效果。每月統計燈號結果，對於非綠燈之燈號，依嚴重程度加強治理作為，俾能確保核能安全穩定運轉。

(C)透過數據應用系統進行設備故障預兆診斷及優化維修排程，以維持設備高可用率。

- 如期如質完成機組大修

(A)參考國外電廠所用已成熟之績效指標，訂定大修績效指標，其分為五大類評核標準，即大修備品機具準備指標、大修應變計畫、大修人力準備、大修工作套件審查、之前大修經驗回饋等指標，檢視管控大修之準備情形，以達成並維持核能電廠卓越的績效表現。

(B)113年度大修實績：核三廠2號機EOC-28目標49天，實績值47.33天。

(C)大修作業皆符合程序書規定、核安品質查證、核安會授權監查員機構(Authorized Nuclear Inservice Inspector, ANII)查核，核安會加強稽查、環境整理，確保大修如質完成後方獲核安會之起動許可。

- 精進長期負載預測

本公司透過計量經濟方法建立長期負載預測模型，並納入氣候變遷、產業經濟發展、運具電氣化等影響用電之最新政經條件及環境因素，以辦理尖峰負載、夜尖峰負載及用電量等電力需求預測。另為掌握近期AI、雲端資訊服務等新興技術活絡發展，導致用電需求推升之影響，故自113年起額外新增網路數據中心IDC、AI伺服器及超級電腦等未來用電需求，以期細緻化考量重要關鍵影響因子，並適度評估長期用電趨勢。未來仍將持續精進長期負載預測作業，並結合專家意見與外部資源，以兼估預測完整性與準確性。

- 精進電源調度及擴大電力交易平台參與量

- 配合政府能源轉型政策，大量再生能源加入系統，本公司改變電力調度模式，抽蓄機組現皆配合太陽光電曲線經常性於日間抽水儲能，夜間放水發電，進行能量轉移，並以燃氣等可快速升降載機組搭配，滿足日落後之電力需求。此外，透過時間電價、需量反應等需求面管理措施，有效降低夜尖峰供電壓力。

- 本公司亦透過電力交易平台引進輔助服務，並持續擴大可運用資源，以降低再生能源對系統之衝擊，維持穩定供電並增加系統韌性。

- 確保燃料供應正常

- 燃氣供應部分

- 因目前全台天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬中油公司擁有，且其為國內唯一天然氣供應商，本公司發電用所需天然氣皆由中油公司供應。

- 為確保供氣穩定，本公司與中油公司訂有「台電、台灣中油天然氣供需聯繫機制及預警制度」，並依此與中油公司保持緊密聯繫。

- 燃煤供應部分

本公司訂有燃煤長約供應比例上限，以及單一煤源國及單一供應商之長約供應比例上限，可適度分散供應來源。

- 船運供應部分

為確保供電安全並穩定海運成本，已依計畫簽訂一定比例之定期船約(長約與短約)，以避免過度依賴現貨傭船，曝露於航運市場劇烈變動之風險。另配合各燃煤電廠用煤，滾動調整煤輪抵台時程，並密切注意國際航運市場走勢，適時辦理傭船採購，掌握船舶供應，確保燃煤供應，進而穩定供電。

- 落實電網設備維護管理及操作標準作業程序

- 本公司於111年3月29日增訂輸供電事業部「供電單位各級主管風險管控實施要點」，配合走動管理同時實施風險管控查核，對工作現場施工方式、作業工具仔細查察，發掘潛在風險；另於112年7月4日修訂輸供電事業部「變電所內橫向溝通工程安全管制作業標準程序」，加強各單位變電所內工程(包含工程單位、運維單位及試驗單位)之管理及橫向連繫。112年12月11日為加強各單位輸變電設備工程作業(包含工程單位、運維單位及試驗單位)，訂定輸供電事業部「輸變電作業橫向溝通暨安全管制作業標準程序」。

- 本公司訂有「二次變電所設備維護週期表」、「二次變電所設備汰舊換新實施原則」及各項維護作業標準作業程序等規定，落實安排相關試驗及巡檢，以掌握設備狀況。

- 變電所設備弱點盤點與改善，並進行水平展開廠家設計不良之弱點改善，且因應MCSG(Metal-Clad Switchgear，裝甲開關箱)事故發生率較高，且造成工安事故亦相當高，除落實點檢作業，每年度滾動檢討將老舊MCSG汰換為CGIS(Cubicle type Gas Insulated Switchgear，箱式氣體開關設備)，113年完成MCSG汰換為CGIS共278具。

- 各區營業處依據「二次變電所設備維護週期表」、「二次變電所設備汰舊換新實施原則」及各項維護作業標準作業程序等規定，辦理二次變電所設備定期點檢維護及汰舊換新作業，113年度二次變電所主要設備汰換數量，主變壓器汰換24具，裝甲開關箱汰換為氣體絕緣開關設備30套。

- 依據配電手冊「運轉維護篇」及「配電線路維護工作計畫執行及追蹤處理細則」等規定，落實推動架空、地下配電線路設備巡檢維護及汰舊換新。

- 強化負載端資源運用

- 精進需求面管理措施

- 本公司每年持續精進需量反應措施與推出多元方案，為鼓勵再生能源義務用戶設置儲能履行義務，於113年2月增訂義務儲能專用需量反應方案，於夜尖峰（18～20時）時段固定放電，協助抑低系統尖載。另於113年7～11月試辦住商自動需量反應，將需量反應推動至住商小用戶。

- 為強化夜尖峰需求面管理，持續運用AMI資料分析，考量用戶抑低負載潛力及用電特性等條件，篩選出目標用戶以精準推廣各項需求面管理措施，並持續蒐集各產業因應時間電價之用電調整作為，輔導類似用戶改變行為穩定移轉夜尖峰用電，以強化夜尖峰需求面管理之效果，113年夜尖峰最高移轉量為132萬瓩(7月)。

- 精進時間電價機制

視再生能源發展滾動檢討電價時間帶，並持續引導低壓用戶參與時間電價，113年新增參與戶數2.3萬戶。

- 設置風險管控專責單位，加強跨單位協調，澈底發掘系統性風險，強化各項風險控管措施，落實分級查核機制

- 風險管控中心以「強化穩供議題」、「聚焦現場作業」、「控管橫向協調」、「掌控即時風險」等為四大精進目標，依據機組除役、新增、季節氣候變動與系統供電情勢，控管包含電源、電網、再生能源、民營電廠及燃料供應等風控面向；內容囊括各單位維護測試、工程施工、故障檢修、停送電操作及電驛協調等作業潛在風險因子。透過三層5級24小時控管電網工作之人因、設備及聯繫等面向風險因子，每日公司級風控會議發揮跨單位橫向溝通協調及督導各系統主管處風險管控。另安排現場查、訓練、觀摩、檢討等措施，督導現場單位落實執行標準SOP與持續精進風險管控作為，以期達成電力供應穩定目標。

- 為掌控113年供電風險情境，採行多項預警措施，例如：配合相關機組除役，超前盤點電網供電情勢風險，研擬因應措施並持續管控；另研判如乾旱缺水、颱風、機組維修、再生能源穩供及電網維護等與極端氣候下穩供可能風險，預先盤點現場設備可能弱點，並提早採行因應措施持續管控，以強化電網風險控管。

五、經營管理及供需配合兼具者：

(一)強化電網韌性：

- 持續推動強化電網韌性建設計畫，提高電網供電可靠度

- 執行「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」，以因應各地區負載成長，加強區域供電能力，提升電網強韌度。

- 推動「變電所整所改建一期專案計畫」及「變電所改建二期專案計畫」，原地規劃改建為屋內式變電所及汰換相關供電設備，改善建築老舊、鳥獸蛇害與鹽霧害等維護困難因素，大幅提升供電可靠穩定，並提高設備資產使用壽命。

- 推動「強化電網第一期專案計畫」，為因應近期半導體高科技產業蓬勃發展及臺商回流政策，加速新竹、臺中、臺南及高雄等科學園區及各相關產業工業用電成長，另因臺南地區大量光電發展，以及電力系統重要樞紐變電所分散風險等需求，本計畫提出強化園區負載供電、強化民生負載供電、強化太陽光電併網及強化南北幹線樞紐等四大強韌。

- 推動「南科超高壓變電所擴建計畫」，滿足南部科學園區建置先進製程環境之新增用電需求，以及園區未來用電成長所需。計畫採擴建優於新建方式規劃，達到空間最佳利用，優先採取擴建耐熱導線取代新設線路工程，減少鐵塔設置，降低對環境衝擊，並優先利用庫存設備，活化既有設備使用率。

- 配合竹科管理局提出之「竹科(寶山用地)第二期擴建計畫」，規劃「寶山超高壓變電所新建計畫」。配合推動智慧電網導入智慧化變電所(IEC61850)，另設置靜態同步補償設備(STATCOM)±300MVar 1組以符合電網及再生能源(太陽光電)等併網需求。考慮本案屬我國高科技研發及製造中心重點區域，由園區內變電所供電可確保其供電品質、降低投資風險，本計畫完成後除可供應未來潛在用電需求、強化國家高科技產業佈局、提升國際競爭力，並可協助維持我國半導體產業全球領先地位。

- 推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，提供桃園及彰化地區離岸風力上岸後之併網點及提升電網輸電能力，滿足政府114年全臺離岸風力5.5百萬瓩併網目標；並配合政府區塊開發政策提出「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，其計畫涵蓋範圍為提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點相關工程，可增加10百萬瓩併網容量，合計可為桃竹苗及中彰一帶增加離岸風電15.5百萬瓩之併網容量。

- 配合光電案場開發進度，持續推動太陽光電加強電力網工程，預計完成9所變電站(R/S)以及十條重要線路工程，以滿足業者併網需求。

- 落實目標管理，截至113年底止加入系統線路總回線公里286.21CKM，加入系統總裝置容量5,540MVA。

- 推動饋線自動化

規劃每年自動線路開關納入監控1,500具以上，強化電網韌性，提升調度復電效益，截至113年12月累計納入監控數2,862具。

- 建置先進配電管理系統(ADMS)

- 先進配電管理系統(ADMS)建置案已於111年1月27日決標，本案工期為3年，應用主要包括電力監控系統(SCADA)，饋線之故障定位、隔離和自動恢復功能(FDIR)，電網管理(NM)，以及分散式能源管理(DERM)，除提升既有配電饋線自動化系統(FDCS)功能，並計劃導入智慧電網分析與調控功能，如狀態估計、電力潮流、饋線重組、電壓/乏控制等，可彙整調度所需各類資訊供調度員做重要決策參考，以因應高占比分散式能源併網。

- 本案已完成第一查核點查驗作業(完成第一查核點前專案文件交付、軟、硬體採購及授權)，惟承攬商以「甲方變更變電所通訊路徑」及「受新冠肺炎影響」因素申請展延工期，目前已完成契約變更程序，後續持續辦理系統規劃設計開發及Pre-FAT(自主工廠測試)、FAT(工廠測試)相關事宜。

- 發展前瞻研究技術

- 辦理本公司IEC 61850互操作性試驗，並依本公司最新版本之TPC IEC 61850 Substation Information Model Profile對各廠牌智慧電子裝置(IED)進行功能實證，確保各家設備符合IEC國際標準以及本公司變電所功能要求。

- 完成345kV架空輸電線路之雷擊風險評估研究，透過數據分析以排序輸電鐵塔雷擊風險機率值。完成深度學習應用於礙子洩漏電流推估研究，透過深度學習方法建立礙子洩漏電流推估模型。

- 開發本公司專用油中溶解性氣體分析診斷流程，並於診斷法開發後成功預判多起變壓器故障案例，有效防止案例變壓器意外性故障。

- 強化電廠內及電網間雙重保護機制，增設關鍵超高壓變電所防禦機制，避免線路過度集中單一超高壓變電所

- 超一路鐵塔改建

配合政府114年再生能源發展目標及再生能源大量併網，須加速超一路龍潭～天輪～中寮段鐵塔改建進度，初估中北幹線輸送能力可由3GW提升至4.5GW，以提高輸電幹線能力，113年完成10座鐵塔改建。

- 老舊支持物及導、地線設備汰換

依「線路維護訂定週期原則」定期辦理老舊輸電線路及鐵塔汰換，防範事故於未然，113年完成66座支持物更換及89.19回線公里。

- 活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查

                - 針對位於活動斷層地質敏感地區內之重點塔基加強檢查，並因應地質法頒行，中央地質調查所自103年起陸續分批公告地質敏感區範圍，本公司為確保既有輸電線路(無新開發行為)安全及供電穩定，對於既設輸電線路採行嚴謹作法，塔基部分除維持現有安全評估機制外，依公告順序分批委請專業技師協助針對既設輸電線路位於「活動斷層」地質敏感區範圍內辦理基地地質調查及地質安全評估。

                - 112年度針對本公司高屏供電區營運處輸電線路位於「F0022小崗山活動斷層地質敏感區」範圍內塔基13座，已於112年8月16日決標，10月5日開工，顧問公司於113年3月提送13座塔之安全評估，經初步檢視塔基均安全無須改善，報告5月審查完成，經檢視塔基均安全無須改善，符合3年內法定時程。

- 輸電充油電纜汰換為交連PE電纜

統計目前系統中充油電纜計有195回線公里，其中運轉超過30年以上，依設備健康評鑑分級並按急迫性規劃汰換計畫，111年度已汰換完成20.126回線公里，112年度已汰換完成12.7回線公里，113年度已汰換完成9.589回線公里。

(二)邁向淨零排放：

- 持續推動擴大綠能，帶動開發多元發展

- 於113年完成風力發電第五期計畫及全台小水力發電第一期計畫，後續將持續推動離岸風力發電第二期計畫、綠能第一期計畫、萬里水力發電計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫等再生能源計畫。

- 地熱

本公司攜手台汽電及國際知名地熱開發商台灣倍速羅得公司Baseload Power Taiwan、地熱技術服務公司GreenFire Energy等打造地熱團隊，聯手展開北台灣大屯山區域地熱開發，於113年10月1日與各合作公司代表簽署合作備忘錄，期透過締結夥伴關係，共同加速推進台灣地熱能源發展。

- 導入火力前瞻技術示範驗證，落實火力發電零碳化

- 短期以燃氣橋接思維，推動增氣減煤，藉由提高燃氣降低燃煤占比，確保過渡期間穩定供電，使電力結構先朝低碳發展，最終邁向無碳化。

- 氫能

本公司於111年與德國西門子簽署「混氫技術」合作備忘錄，並於112年12月於興達電廠完成燃氣混氫5％示範驗證，後續再視實際狀況檢討執行，逐步提高混氫比例至10％，並測試機組在不同條件下的發電狀況，作為相關數據蒐集參考。

- 氨能

本公司分別於111年11月16日與三菱重工、113年2月29日與日本IHI、住友商事簽署「混氨技術」合作MOU，擬於林口電廠及大林電廠各選定1部超超臨界機組混氨進行示範驗證工作，測試燃煤機組混燒氨氣功能，預計於119年前完成5％混氨示範工作。

- CCS

113年持續進行火力機組CCS試驗工作，預計115年啟動碳捕捉測試(捕捉量2,000噸/年)，並預計116年啟動碳封存注入試驗(封存量2,000噸/年)。

- 配合政府再生能源規劃進程，提高電網併網能力與強化韌性

- 配合光電案場開發進度，於彰化以南等光電熱點縣市以9站10線工程為指標，推動46項再生能源加強電力網，待前述工程完工後將可提供11.825GW可併網容量，未來仍將持續推動區域電網改善工程，滿足業者併網需求；同時配合離岸風力發電各階段政策，滾動檢討加強電力網，已推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，預定於114年完成，可增加7.64GW併網容量，可滿足政府遴選及競價階段5.5GW併網需求；另因應中長期離岸風電併網需求，再推動「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」，預定於120年底完成本計畫工程，可增加10GW之併網容量，以滿足政府區塊開發第一階段9GW併網目標，合計可增加離岸風電17.64GW之併網容量。

- 未來電網架構朝區域電網邁進，電源開發以區域供需平衡為目標，持續鼓勵半導體產業及IDC等高耗能產業優先設置於中、南部地區就近消耗再生能源，於中南部科學園區已陸續新建變電所滿足用電需求，另優先開發北部電源以達各區域供需平衡。

- 長期因應離岸風電2050年淨零目標	，規劃結合燃氣機組、離岸風力、製氫站及CCS等四合一電力減碳能源專區(Energy Hub)，提高離岸風電併網量。

- 自有場地建置儲能系統，於113年完成冬山E/S(60MW)儲能系統工程。

- 電力交易平台納入民間儲能設備資源，截至113年12月31日已有102家業者參與提供輔助服務，總參與容量達1,791.4MW，運用其快速反應及調度彈性，提供系統調節頻率與日夜電能移轉等功能，以達成供電穩定。

- 透過建置智慧電網，積極推動智慧電表布建與導入饋線自動化等措施，串聯再生能源及儲能、輔助服務資源，並透過數據及科技的智慧化應用，強化能源管理服務及提升能源使用效率，提高防災及故障排除能力，進一步提升電網的可靠度及韌性。

- 推動需求端管理精進措施，使節電再升級

- 緩解未來電力需求成長對供給端淨零排放壓力，規劃各項節電措施，包括節能用電診斷、數位智慧服務、台電APP等，結合智慧、數位創新工具，讓用戶自主掌握用電管理，進而節約能源，降低電力需求。

- 因應再生能源發電增加，及鼓勵再生能源義務用戶設置儲能履行義務，本公司於113年2月增訂義務儲能專用需量反應方案，於夜尖峰18～20時固定放電2小時，協助抑低系統尖載。為推廣上述措施，已設計印製相關文宣，俾利各區業處宣導，並運用大用戶座談會、研討會，輔導用戶選用，有效幫助系統尖峰抑低負載，協助邁向淨零排放目標。

- 組織轉型

- 本公司轉型控股母子公司法定期程為115年1月，經濟部經評估國內外情勢，於113年5月函請行政院同意本公司維持綜合電業，行政院函復原則支持，並請經濟部儘速研修電業法報院。經濟部已於113年11月將電業法修正草案陳報行政院審查，刪除本公司轉型控股母子公司相關條文，行政院已於12月3日召開修法審查會。

- 本公司將以淨零轉型為目標，配合政策方向，妥處組織事宜及進行修法因應，並持續辦理轉型準備以符法遵，未來如有前置作業需求，將依相關規定辦理。

(三)營造友善環境：

- 新興低碳電源開發計畫推動前評估分析環境影響

- 113年8月27日「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響差異分析報告(增設港風開閉所)」獲環境部同意備查。

- 113年11月7日「澎湖中屯風力發電站更新計畫環境影響說明書」獲環境部同意備查。

- 113年10月30日「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」經環境部環境影響評估審查委員會第23次會議審查通過。

- 113年11月18日「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」陳報經濟部，並於113年12月16日召開現勘及公聽會。

- 擬定減輕對策及環保措施

各火力電廠實施「短期降載、中期環保改善，長期新建燃氣機組」之短中長期措施。

- 短期降載－空品不良期間，執行燃煤機組減煤及機組降載措施

- 配合政府「增氣減煤」政策，執行台中及興達發電廠減煤計畫。

- 依環境部發布各節空品預報及監測結果，啟動火力電廠(燃煤、燃油機組)友善降載及自主降載措施，自106年11月3日起，於空氣品質不良期間執行，並將降載措施之規劃及成果通報至環境部中央指揮調度的通訊群組，以及揭露至本公司官方網站，供外界參考，上述措施實施至113年10月底，合計已執行8,302次。

- 台中電廠

  - 為因應113年實施之「台中市電力設施空氣污染物排放標準」，本公司持續透過改善空污防制設備減少煙氣中氮氧化物、硫氧化物、粒狀物等，使台中電廠既有機組在未來營運壽齡內能在合於環保標準下持續運轉、穩定供電，並對民眾健康與中部地區之空氣品質有一定程度之貢獻。

  - 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫

第1期煤倉已交付台中電廠操作，提供55萬噸室內儲煤空間併入台中電廠供煤系統運轉，減小異常氣候因素對電廠供煤之影響，並有效降低煤塵散逸，改善空氣品質。第2期煤倉結構體興建完成，目前進行消防及運轉設備等安裝與測試。

- 中期環保改善－全面盤點既有火力電廠空污防制設備，進行防制設備功能升級，火力電廠共推動9項空污改善計畫，截至112年已有7項執行完成，剩餘2項辦理中，113年辦理情形如下：

- 台中電廠#5~#10機空污防制設備改善升級計畫：

  - 燃煤7號機，111年7月至112年3月完成。

  - 燃煤8號機，111年10月至112年6月完成。

  - 燃煤5號機，112年8月至113年4月完成。

  - 燃煤6號機，112年10月至113年5月完成。

  - 燃煤9號機，預定113年7月至114年4月完成。

  - 燃煤10號機，預定113年10月至114年6月完成。

- 台中電廠興建室內煤倉計畫：

第一期及第二期煤倉興建中，預訂114年完成。

- 落實友善環境使命

- 為推動澎湖中屯風力機組更新，本公司依環境影響評估法進行環境影響評估作業，於113年通過審查。

- 離岸風力二期計畫於119年開始進行海事工程，除依環評承諾設置4艘觀察船並配置鯨豚觀察員外，水下基礎打樁採由輕至重方式，並以雙層氣泡幕降低水下音量，以減少對海生物之影響。

- 促進電力設施與環境生態共生共榮

- 為使電力開發與生態保育兼顧發展，藉由相關友善保育作為，迄至113年已完成台西風場、興達電廠生態共融計畫，以及部分大甲溪電廠結合水域及陸地生態保護等生態成果。預期119年將完成累計5處以上電力設施生態共融計畫，以宣揚電力設施生態復育及環境維護成果。

- 持續與漁業署合作辦理「魚苗放流」活動，一同維護海洋生態，共創沿海地區的環境永續，並與在地鄰近國小合作，藉魚苗放流活動推廣海洋環境教育，使海洋生態能夠生生不息，113年共計於林口、大潭、台中、通霄、興達電廠及離岸風力機組鄰近海域等6處放流達133萬尾。

- 推動大型再生能源案場時將友善環境因素納入考量，以促進與當地環境共生共榮

- 核三廠太陽光電案場

於案場區域內設置滯洪池及保留周圍隔離綠帶，除減緩對視覺衝擊外，並可作為生物棲息地。

- 台南鹽田太陽光電案場

於案場A區進行引排水改善及整地工程，以調整水位及改善水質，營造適合候鳥棲息環境。

- 導入循環經濟

- 為積極配合政府推動「2050淨零碳排12項關鍵戰略－資源循環零廢棄」政策，本公司112年10月發布「台電公司循環營建推動指引」，推動工程單位將循環營建及設計導入新建建物，降低建築資源耗用並減少對環境的衝擊，以有助於循環經濟之落實。

- 113年訓練所「第一宿舍翻修工程」案，已於設計監造發包階段，將循環營建指引內容納入招標文件，並於基本設計報告書中說明導入循環營建之設計手法，後續將持續推動本公司新建建物導入循環營建設計，俾落實營建工程循環永續。

- 113年規劃設計候選綠建築證書「銀級」案件

- 宜蘭區營業處新建材料暨檢修大樓

- 金門區營業處配電暨材料大樓新建工程

- 台中區處豐原分處海豐巡修大樓新建工程

- 蒐羅綠色企業創意提案並落實執行，形塑綠色企業形象

113年計執行「輸電塔基實心井桶應用飛灰降低水化熱、增加煤灰去化效益案」、「煤灰資材結合海洋牧場技術開發研究案」、「訓練所第一宿舍整修工程採行產品服務化案」、「鹽田水鳥保育ESG推動方案可行性分析之先期研究案」、「營造大甲溪水系生態廊道專案」、「循環經濟行動方案」、「大林電廠超超臨界鍋爐採樣廢水回收利用」等案，以落實友善環境承諾，形塑綠色企業形象。

- 推動核能電廠除役計畫

- 核一除役作業：113年7月1日開始執行汽機廠房3樓之主發電機拆除作業，為首度於受輻射影響廠房內執行大規模拆除作業。迄113年11月底，已完成二號機主發電機的勵磁機、轉子、線圈及鐵心等組件拆除作業。另已於113年11月28日取得我國除役廢棄物盛裝容器(T-box) 貯存及運送用執照。

- 核二除役作業：109年10月20日，核安會已核准除役計畫，目前依環評結論釐清除役環評範圍後，依程序申請變更並取得除役許可，即可開始除役工作。

- 核三除役作業：112年4月24日核安會已審查通過核三廠除役計畫，本公司正依二階環評程序辦理核三廠除役環評作業，俟環評通過後，將向核安會申請核發核三廠除役許可。

- 推動乾式貯存計畫

- 核一室外乾貯：113年4月1日與新北市府達成調解，突破11年僵局。113年5月10日，新北市府核定水保計畫變更設計，113年10月15日取得水保完工證明書。113年10月23日開始進行熱測試作業，並於113年11月13日完成第一筒定位，成功移出用過核燃料。

- 核二室外乾貯：113年6月11日與新北市府達成調解。113年8月14日新北市府核備水保計畫，113年11月25日新北市府核備申報開工，本公司規劃於114年1月2日開工。完工後取得新北市府核發完工證明，開始測試啟用。

- 核一、二、三室內乾貯：正辦理採購程序中，預計於113年年底或114年年初公開招標，決標後5～6年完工啟用。

- 蘭嶼低放貯存場營運

- 在蘭嶼之核廢料遷出前，本公司已完成提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫，將低放廢棄物桶裝入3x4重裝容器中，除可提高防護力與貯存安全，未來外運時，亦可縮短裝卸時間。

- 目前廠區內實施靜態管理，除定期進行壕溝、設備、機具之維護與保養，維持其良好可用狀態；亦落實輻防管制與監測作業，以維護整體營運安全。

- 低放射性廢棄物最終處置計畫

- 依據核安會「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告(2020年版)」審查意見，完成本階段4年期研究工作，彙整為「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告(2024年版)」，並完成國內專家審查及國際同儕審查，於113年底提送核安會。

- 經濟部於101年7月3日公告核定「臺東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」2個場址為「建議候選場址」，113年度溝通工作重點係持續於「臺東縣達仁鄉」與「金門縣烏坵鄉」辦理低放射性廢棄物最終處置場選址公投溝通工作，以維持該2地區民眾對於「低放業務」之瞭解，並繼續與地方政府、議會、媒體及意見領袖(含民代)進行常態溝通工作，以爭取支持。

- 用過核子燃料最終處置計畫

- 本公司參照IAEA導則發展安全論證，持續精進場址合適性調查技術、建立參考案例發展地質描述模型、進行地下設施概念規劃與安全評估，現正依核安會要求編寫「用過核子燃料最終處置安全論證報告(SNFD2025報告)」，將於114年底前完成國際同儕審查後將該報告提報至核安會。

- 本公司積極參與國際技術合作及技術開發推動，目前已加入國際高放耦合分析研究平台DECOVALEX-2027與裂隙地下水流分析平台GWFTS，參與國際地下實驗室工作，並與日本、德國、瑞典、芬蘭等國家進行技術交流，於113年6月及8月邀請瑞典SKB專家來台辦理國際技術研討會，於113年11月派員赴芬蘭參加高放最終處置場試運轉計畫。

(四)推動數位轉型：

- 數位發展推動

因應政府推動淨零數位雙軸轉型，在本公司規劃之數位發展策略藍圖架構下，以「穩定供電、優化管理、創新服務、強化資安、智慧平台、能源生態」為數位發展六大目標，持續推動數位應用及資料治理。

- 數位應用

各系統/事業部於113年持續推動藍圖規劃下研擬之數位核心項目及發展路徑圖。因近年來AI及生成式AI技術的蓬勃發展，電力各領域積極導入AI技術，以強化數位應用之廣度與深度，加速數位化、數位優化及創新轉型之進程。

- 資料治理

依循公司規劃之資料治理推動機制與規範，113年持續辦理資料治理教育訓練，培養各單位資料管理人員之資料治理與管理能力；數位發展推動會報資料工作小組持續推動各系統/事業部詮釋資料、資料血緣及資料標準建置及訂定相關管理辦法，作為推展資料治理落地實踐之依據。

- 強化公司資通訊基礎設施

- 建置超高速IP環島光纖通信系統暨新世代全光傳輸通信網路

因應智慧電網高傳輸速率之通信需求，刻正戮力進行超高速IP光纖通信系統（IP-MPLS）建置，並擬定新世代全光傳輸通信網路（OTN）規範中，以提升既有骨幹光纖系統頻寬。

- 新世代無線通訊技術導入評估

於112年3月31日完成「南部發電廠開關場即時協作系統採購案」決標，113年9月完成第二期建置，包含「視訊協作」、「設施狀態與操作程序確認」及「資料查閱輔助」等三大功能，刻正建置第三期之系統優化及AI辨識率強化。

- 雲端資料中心智慧營運

- 113年彰化雲端資料中心已完成資訊機房建置案採購發包作業且進場施作，建置符合國際標準認證(TIA-942)機房，並以智慧營運為目標之現代化雲端資料中心，可作為未來雲服務、智慧電網、大數據等數位應用發展基石。遠信雲端資料中心資訊機房建置採購案將配合建築物結構體施工期程，目前已啟動相關採購發包作業，預計114年6月底決標。

- 資料中心未來將整合各項機電系統、環境監控系統、空調系統、消防系統、門禁系統、監視系統、資通訊系統等介面，並將相關資訊彙整呈現於視覺化儀表板，運用智慧化及自動化設備，提高機房維運管理效率及可靠度，且規劃導入資通安全相關認證，強化資安防護機制，以確保雲端資料中心整體資通安全。

- 資通安全

- 為精進本公司資通安全責任管理機制，推動資通安全關鍵績效指標(Key Performance Indicators,以下簡稱KPI)以提升資安治理成效，已委託資訊系統開發商建置KPI評核管理系統，系統範圍包含提供內部各資安設備及中控台資料介接、後端管理平台、指標計算功能、表單追蹤管理功能，已於113年11月26日正式上線，為使評核制度有效量化及數位化，將於114年與原紙本作業並行一年後，取代原紙本審查作業。

- 本公司自112年配合友方技術檢測，並逐項改善精進後，113年下半年，配合相關政府機關主辦出國計畫，參加各式資安技術訓練課程及演練作業，強化資安事件與異常現象之分析及應變，以培養本公司之資安專業人才，另由資安長率資訊處高階主管出席相關會議，出國人員共計14人次。

- 配合109年3月27日行政院核定之「智慧電網總體規劃方案」，已辦理智慧電網入侵偵測系統(Intrusion Detection System,IDS)導入，原訂114年完成全數配電調度中心部署IDS，已提前規劃113年完成10個主要都會區之配電調度中心導入，114年續辦擴充計畫，並完成全數納入資安監控中心(SOC)監看作業。

- 為提升公司對外服務系統網站資通安全，113年度持續辦理白帽駭客漏洞懸賞獎勵活動，將於12月13日舉辦座談會及頒獎典禮，另為強化企業內部系統資通安全，辦理各單位自提核心資通系統之滲透測試作業，已於11月完成初測並提交報告，供單位修補完成後，於12月下旬複測，並於114年1月14日收到複測通過報告。

- 建置低壓AMI資料分析平台

為了落實數位發展藍圖並建設資料治理基礎設施，AMI資料整合平台已於113年1月正式上線，供業務處各部門使用，作為各部門提供數據分析與規劃研訂各項業務政策或措施之參考。

- 建置發電能源管理系統(GEMS)

運用再生能源推估監視系統(GEMS)，掌握全系統太陽光電即時發電資訊，精進再生能源併網靈活調度。

(五)精進用戶服務：

- 受理文件電子化

111年於本公司台中區營業處導入營業櫃檯無紙化系統，以電子表單取代紙本作業，藉此減少資源浪費，樹立綠色環保企業形象，且數位資料儲存方式除節省倉儲成本並提升案件受理效能，亦更加有效保護資料安全，另配合公司系統整併及資料集中規劃，爰評估納入既有新營業櫃檯作業電腦化受理系統(NCPS)功能優化案執行，並逐步推廣至24個區處，113年無紙化申辦案件數達22,687件。

- 提供多元化用電申請管道

民眾除可以透過臨櫃、電話或郵遞方式申辦相關用電申請外，本公司已開放網路申辦服務，民眾可利用「自然人憑證」及「工商憑證」等電子簽章方式申辦，近年本公司再推出「台灣電力」APP，民眾可透過行動裝置隨時申辦多項業務。另本公司官網已提供各項申辦項目表格及範例參考，供民眾自行下載運用，113年全年受理用戶申辦件數2,788,303件。

- 水電麻吉貼心聯合服務

持續推動「水電麻吉貼心聯合服務」，提升便民服務及公司形象，113年代收跨機關案件共9,329件。

- 網路查詢申請用電進度

為方便用戶瞭解申辦用電進度，本公司網站提供用戶線上即時查詢申請案件處理情形，隨時提供最新供電訊息，以充分落實供電資訊透明化，113年全年用戶使用線上查詢次數達1,028,972次。

- 台灣電力App創新加值服務

為提供用戶不受地點及時間限制的便捷服務管道，「台灣電力」APP功能包含用電申請、帳務服務、案件管理、停電報修、智慧電表(AMI)服務應用及服務據點查詢等，並開放超過代收截止日至終止契約前之電費可使用APP繳費，取代以往用戶需親臨本公司櫃檯繳費舟車往返之辛勞，另亦開創APP繳納申請用電的線路設置費與搬家結算電費，縮短案件辦理時程，方便用戶輕鬆享有無時差的服務，113年用戶線上申辦件數共184,170件。

- 推廣電子帳單服務

逐步規劃減少紙本電費帳單之印製，持續推廣電子帳單且另提供電子帳單服務系統網站，供用戶即時查詢電費及繳費狀態等，截至113年底止電子帳單服務系統不印寄紙本用戶數共176.9萬戶。另紙本帳單提供合併寄送服務，由系統自動合併封裝，以減少紙張消耗及郵遞等碳足跡，截至113年底止，減少信封數量約3,666,639封，節省郵資費用約29,333,112元，平均每月節省郵資費用約2,444,426元。

- 強化用戶服務

為便利用戶繳費，減少臨櫃等候繳費時間，本公司提供行動支付繳費管道，供用戶24小時隨時輕鬆繳納電費，113年度全年共計1,840,390使用人次。另提供專屬匯款帳號供高壓用戶及中央機關經財政部國庫署統一撥付者繳費，並由系統自動銷檔產製繳費憑證，提供用戶更優質的繳費服務。

- 客服中心服務

設置北部及中部客服中心，提供24小時全年無休服務，用戶撥打1911專線即可由客服中心提供服務，服務項目包括電費及業務查詢、受理用電申請及供電線路設備報修及用戶意見反映等。

113年北部及中部客服中心服務實績

| 項 目 | 北部客服中心 | 中部客服中心 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20秒內專人接聽服務水準 (目標值≧85％) | 93.89％ | 95.8％ | 94.72％ |

- 企業用戶專人服務措施

為聚焦企業用戶滿足其多元需求，本公司透過專業團隊提供各項優質服務，與用戶建立直接溝通管道、維持良好互動機制，以獲取其認同與信任，藉以提升顧客滿意度，強化顧客關係管理。

113年企業用戶專人拜訪實績

| 項 目 | 專人用戶服務平均滿意度(目標值≧85％) |
| --- | --- |
| 實 績 | 98％ |

- 高壓用戶服務入口網站增進用戶自主電能管理

配合高壓以上用戶AMI布建完成，提供視覺化分析圖表等多項加值服務，並持續配合用戶需求及資通訊、分析技術進步精進網站功能。截至113年底止，網站之註冊戶數已占全部高壓以上用戶91.5％，且合計契約容量占整體契約容量97.4％。

- 研訂多元電價方案

為解決現行電價非夏月離峰時間不連續(0～6時、11～14時)，於112年11月增訂「批次生產時間電價」，將離峰用電時間拉長為18小時，113年10月電價調整後，尖離峰價差約9元，是目前時間電價中價差最大的方案，可鼓勵用戶善用離峰用電，並增進尖峰用電管理，截至113年底止，已選用批次生產時間電價之用戶計645戶，各時段契容加總為93.4萬瓩。

- 精進需量反應方案

為引導用戶節約用電或移轉用電，實施多種需量反應措施，如事先與用戶約定於尖峰時段抑低用電之計畫性調整用電措施(含月選8日型、日選時段型)、供電吃緊時立即降載之即時性措施(保證反應型、彈性反應型)、由用戶自行出價競標決定回饋價格之需量競價措施(經濟型、可靠型、聯合型)以及結合能管系統協助學校智慧節電之校園空調自動需量反應。

- 配合各區營業處推廣需量反應負載管理措施需求，以高壓AMI資料及近年用戶參與情形，篩選113年需量反應負載管理措施推廣目標用戶，截至113年底參與需量反應負載管理措施且有實績用戶中，該等目標用戶占70％，貢獻實績達88.8％，成效顯著。

- 113年需量反應負載管理措施申請抑低容量以255萬瓩為推動目標(包含需量競價措施95萬瓩)，除運用大數據分析篩選潛力用戶優先推廣精準行銷外，在同仁積極推動下，實際申請抑低容量301萬瓩，已達成推廣目標。113年夜尖峰最高移轉量為7月的132萬瓩，對於穩定供電有一定貢獻。

- 多元宣傳推廣節約用電

為提升用戶節電意識、誘使用戶改變用電行為及建立節電氛圍，本公司持續辦理宣導作業及創新節電活動，分述如下：

- 每年針對一般用戶舉辦各項節約用電宣導會及空調節約用電宣導，113年辦理用戶節約用電宣導會1,375場，宣導空調節約用電2,448戶；針對工商業用戶辦理高壓用戶用電及空調運用技術研討會合計3場。

- 113年舉辦節電系列活動

- 節電手勢舞網路徵件活動「節電動一夏」

為使節電理念深入民眾日常生活，在潛移默化下影響民眾用電習慣，以朗朗上口之洗腦神曲「幸福節電」向民眾傳達節電理念，邀請民眾拍攝創意跳舞短影音投稿，總觀看人數約40萬人次(活動期間：8月5日至9月15日)。

- 節電營業中

本活動執行期間為7月6日至7月19日，於宜蘭冬山河親水公園舉行，與高人氣「宜蘭國際童玩藝術節」合作，開設為期兩週的「節電營業中！」快閃咖啡廳，將節電方法融入咖啡廳場景，設置豐富有趣的闖關遊戲，讓參與民眾都能分享節電知識、學習聰明節電行為，活動參與人數約14.4萬人次。

- 節電夜夜秀

本活動執行時間為8月30、31日及9月6、7日，於澎湖觀音亭園區舉行，首度跨海與「澎湖追風音樂燈光節」合作，限時打造時尚夜店氛圍「節電夜夜秀」展區，將闖關遊戲融入飛鏢機、DJ台、舞台、酒吧等佈景，讓民眾開心玩樂同時也能學習豐富實用的節電知識，活動參與人數約2萬人次。

- 節電來一咖

本活動執行時間為10月26、27日，於雲林古坑綠色隧道舉行，與「台灣咖啡節」合作，以童話故事為主題，營造下午茶般悠閒氛圍，增進民眾來台電展區實際體驗節電關卡之意願，打造節電活動多元面貌，活動參與人數約20萬人次。

- 節電奔跑吧

本活動執行時間為11月9、10日，於彰化田中景崧文化教育園區舉行，與知名賽事「台灣米倉田中馬拉松」合作，融入馬拉松元素，打造趣味節電關卡，鼓勵民眾走出戶外參與運動賽事同時學習正確節電觀念，推廣永續環保，活動參與人數約4.5萬人次。

- 校園節電宣導推廣活動

- 為增加與學童面對面的機會，讓節電理念深入校園，持續辦理「校園節電宣導推廣活動」，以國小中年級學童為主要推廣對象，除現有戲劇表演「節能電寶的冒險」及節電桌遊「瘋狂節電心臟病」，更推出精進後魔術教學「神奇節電魔法」，並製作全新教案─電子繪本「電寶的節電冒險」，透過具趣味且互動性高的活動形式，期望讓更多孩童輕鬆學習不同節電相關知識，使節能教育得以向下扎根。

- 113年度校園節電宣導推廣活動規劃於年底前完成100場宣導場次，再於114年3月底前完成50場，共計150場。

- 推動節能服務

各區營業處成立「節電服務團」，結合本公司各區營業處業務及電務部門同仁組成專責小組，113年主動訪視高壓用戶4,190戶，並盤點整年度預估節電潛力總度數為10,877萬度，執行節能診斷案件數共303件，利用專業儀器量測主要耗能設備效率，提供用戶全方位的節電改善報告。

- 與民間企業合作推動能源管理系統

113年與聯齊公司簽署「應用Route B能源管理推廣計畫」、奇異果新能源公司簽署「i-Manager智慧能源管理系統」、慧景科技簽署「能源管理服務」等合作計畫，開放業者運用智慧電表(AMI)之用戶端通訊模組(Route B)取得即時用電數據功能，結合用戶端自建能源管理系統(xEMS)，推動低壓用戶能源管理服務普及，並於本公司官網揭露參與合作業者資訊，以供用戶查詢，俾增加用戶端能源管理普及。

- 推動自動需量反應

為將需量反應推動至住商小用戶，結合智慧電表的應用，113年7～11月試辦住商自動需量反應（住商ADR），在系統有需求時，以遠端自動調控用戶設備，如將冷氣調為送風或關閉，發揮聚沙成塔效益。本次試辦共2,319戶、4,341台設備參加，ADR共執行38次，累計節電量1.5萬度。

- 推動儲能專用需量反應

因應再生能源發電增加，及鼓勵再生能源義務用戶設置儲能履行義務，本公司於113年2月增訂義務儲能專用需量反應方案，於夜尖峰18～20時固定放電2小時，協助抑低系統尖載。

- 精進停限電措施及做法

為應電源不足時期確保供電系統安全，以及保障用戶用電權益與公平性，相關精進停限電措施及作法如下：

- 精進分區輪流停電機制，全面檢視饋線執行原則及停電組別，檢討各組輪停頻率並確保區域間負載平衡與執行分區輪停之公平性，考量區域間負載平衡及執行緊急分區輪停之公平性，對於分區輪流停電順序，由A組至F組六組饋線，依AB、CD、EF兩組為一單位輪流實施。本公司每年辦理供電饋線檢討，目的在重新統整全國各饋線資料、檢討組別分布及確認重要設施用戶，113年度饋線檢討已於3月8日完成。

- 落實輪停在地通知機制，強化各地區處與地方政府、媒體、村里長之聯繫為因應區域性供電可能不足，本公司已於113年8月8日函告各區營業處辦理局部地區停電模擬演練，以模擬執行計畫性停電時各區營業處在地通知機制，強化聯繫當地縣(市)政府、交通大隊、交通管制工程處、新聞媒體等，各區營業處皆已演練完畢。

- 持續檢視重要民生設施及人命安全維生系統之供電饋線

檢視並調整重要民生設施不納入輪流停電組別機制，本公司除每年度檢討外，亦請各區處於異動時依規定確實填報。